**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы**

«25» июня 2019 года г. Заринск

 Председатель комиссии: Пеньков Сергей Михайлович - первый заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края;

 Заместитель председателя комиссии: Федосов Виктор Иванович - председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;

 Секретарь комиссии: Дегтярева Светлана Анатольевна - главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города.

 Члены комиссии:

 Миляева Валентина Владимировна - председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города;

 Борисова Зоя Степановна - заведующий юридическим отделом администрации города;

 Лаговский Александр Викторович - председатель Заринского городского Собрания депутатов, генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление»;

 Дисюн Сергей Александрович – заместитель председателя Заринского городского Собрания депутатов;

 Хабарова Людмила Николаевна - руководитель исполкома Заринского городского местного отделения партии «Единая Россия»;

 Ушаков Алексей Владимирович - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Город»;

 Мухортов Дмитрий Николаевич - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Уют плюс»;

 Пяткова Любовь Анатольевна - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Домсервис»;

 Болотова Галина Семеновна - эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

 Макаренко Людмила Николаевна - эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Алтайском крае;

 Попов Роман Николаевич – председатель Заринского городского молодежного Парламента.

 Отсутствуют по уважительной причине:

 Митин Анатолий Сергеевич - заведующий строительным отделом комитета по строительству и архитектуре администрации города;

 Харитонова Светлана Геннадьевна - заведующий отделом муниципального жилищного контроля комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города;

 Шаванова Татьяна Вячеславовна - пресс-секретарь главы города;

 Алмазова Елена Александровна - заместитель главы администрации города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города;

 Курганская Альбина Ивановна – представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «Заринское»;

 Анисимова Юлия Анатольевна – главный специалист комитета по образованию администрации города;

 Лапина Эмма Армаисовна - представитель от собственников помещений многоквартирных домов ООО «СЭБ ПЛЮС»;

 Максименко Александр Анатольевич - директор Муниципального автономного учреждения «Спортивный оздоровительный комплекс «Олимп»;

 Панкратьев Константин Николаевич - депутат Заринского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость»;

 Плотникова Юлия Николаевна - главный специалист Дирекции по персоналу и социальным вопросам ОАО «Алтай-Кокс».

 Кворум имеется. Собрание общественной комиссии правомочно.

 Вопросы повестки дня:

 1. Рассмотрение вопроса по распределению денежных средств, освободившихся в результате конкурсных процедур, по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству 11 дворовых территорий многоквартирных домов города Заринска Алтайского края.

 2. Рассмотрение вопроса по благоустройству в 2019 году общественной территории.

По первому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛИ:

 Пеньков С.М. проинформировал членов общественной комиссии о том, что 17.06.2019 года состоялся аукцион по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству 11 дворовых территорий многоквартирных домов города Заринска Алтайского края. По результатам конкурсных процедур победителем признано ООО «Дормаш плюс» с ценой контракта 18 022,4 тыс. рублей. Экономия составила порядка 4 790,7 тыс. рублей, часть которой необходимо направить на благоустройство общественной территории – центральной площади города, а часть распределить на дворовые территории.

Согласно Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края на 2018-2024 годы», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы (в редакции постановления администрации города Заринска Алтайского края от 20.06.2019 года) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), очередность благоустройства определяется по дате поступления предложений от заинтересованных лиц.

На сегодняшний день сложилась следующая ситуация. Если руководствоваться перечнем, в соответствии с поступлением предложений, то следующим в списке значатся дома, расположенные по адресу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории  | Виды работ | Дата подачи заявки |
| 19 | ул. 25 Партсъезда, д. 16 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обустройство детского городка | 25.10.201815ч 23мин |
| 20 | ул. 25 Партсъезда, д. 18 | ремонт дворового проезда, обустройство детского городка | 25.10.201815ч 25мин |
| 21 | ул. 25 Партсъезда, д. 18/1 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обустройство детского городка | 25.10.201815ч 26мин |
| 22 | ул. 25 Партсъезда, д. 18/2 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, обустройство детского городка | 25.10.201815ч 28мин |
| 23 | ул. 25 Партсъезда, д. 20 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 25.10.201815ч 30мин |
| 24 | ул. 25 Партсъезда, д. 22 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 25.10.201815ч 35мин |
| 25 | пр. Строителей, д. 25/4 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 29.10.201814ч 34мин |
| 26 | пр. Строителей, д. 29/3 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн, оборудование автомобильной парковки, обустройство детского городка | 29.10.201814ч. 37мин |
| 27 | пр. Строителей, д. 29/1 | ремонт дворового проезда, установка скамеек, урн | 31.10.201816ч 35мин |
| 28 | ул. Металлургов, д. 18 | ремонт дворового проезда, обустройство детского городка | 31.10.201816ч 41мин |

В адрес общественной комиссии поступило ходатайство ООО «Уют плюс» (прилагается) от имени собственников помещений многоквартирных домов по пр. Строителей, д. 29/1, и д. 29/3 о включении на 2019 год в муниципальную программу в случае экономии денежных средств в результате конкурсных процедур, так как в перечень дворовых территорий на текущий год включен двор многоквартирного дома № 29/2 по пр. Строителей. Придомовые проезды к домам 29/1 и 29/3 являются тупиковыми, и проезд к ним осуществляется через придомовую территорию дома № 29/2. Производство ремонтных работ на вышеуказанных дворовых территориях в 2020 году приведет к тому, что перевозить щебень и асфальт придется многотонным грузовым транспортом через отремонтированную придомовую территорию дома 29/2. Может возникнуть угроза разрушения отремонтированного асфальтового покрытия.

Дворовые территории многоквартирных домов № 16, 18, 18/1, 18/2 по ул. 25 Партсъезда запланировано отремонтировать единовременно, так как собственники помещений приняли решение обустроить дворы детским городком в комплексе. По предварительным расчетам стоимость работ составляет 4 878,9 тыс. рублей.

Стоимость благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов № 29/1 и 29/3 по пр. Строителей составляет 3 581,4 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, С.М. Пеньков предложил в текущем году выполнить работы в комплексе по благоустройству на дворовых территориях по пр. Строителей 29/1, 29/2, 29/3. А в 2020 году в первоочередном порядке отремонтировать в комплексе дворовые территории по ул. 25 Партсъезда 16, 18, 18/1, 18/2.

Голосовали:

«За» - 13 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 1 голосов.

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

 2. Рассмотрение вопроса по благоустройству в 2019 году общественной территории.

ВЫСТУПИЛИ:

Пеньков С.М. проинформировал о том, что руководствуясь подпунктом д) пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды необходимо завершить мероприятия по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году.

На сегодняшний день сметная документация по благоустройству городской площади на сумму 603,695 тыс. рублей уже направлена на экспертизу. В рамках сметы планируется выполнить:

- разборку и установку бортовых камней бетонных (155,4 м);

- устройство покрытий из тротуарной плитки (77,7 м²);

- разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (77,7 м²);

- ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами;

- разборка деревянных скамеек с устройством настила.

Миляева В.В. ознакомила присутствующих членов общественной комиссии о разработанном проекте благоустройства центральной площади (фото прилагается). Конструкция представлена треугольной формы высотой 3,5 м., шириной 10,0 м., длиной 5,5 м. из стального металлокарка. Порошковая окраска в один тон, любого цвета, перфорированный метал. Подсветка кругов (ромбов, цветов и др.) управляется программируемой светодиодной лентой с созданием свето-динамического эффекта. Стоимость изделий составляет примерно 1 000,0 тыс. рублей.

А.В. Лаговский предложил пересмотреть уличное освещение центральной площади, заменить кабель освещения, заменить шары фонарей, возможно, изменить их конструкцию, разработать новое световое решение.

Р.Н. Попов предложил вместо предложенной конструкции (пергала) поставить на площади новую скульптуру.

Л.Н. Хабарова оценила предложенное вышеизложенное решение В.В. Миляевой, обратив внимание на яркость и современность.

Учитывая вышеизложенное С.М. Пеньков вынес на голосование предложение, поступившее от В.В. Миляевой, по обустройству центральной площади металлической конструкцией с подсветкой.

Голосовали:

«За» - 8 голосов; «Воздержались» - 3 голосов; «Против» - 3 голосов.

Решение принято большинством голосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации города Заринска Алтайского края, председатель комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Пеньков Сергей Михайлович |
| Главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города, секретарь комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дегтярева Светлана Анатольевна |