АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| ___17.07.2015___ № _207-р__ | г.Заринск |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», распоряжением Губернатора Алтайского края от 24.06.2015 № 45-рг создать рабочую группу по координации деятельности по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городе Заринске Алтайского края в следующем составе:

| Пеньков С.М. | -первый заместитель главы администрации города, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Богданова И.Ю. | -заместитель главы администрации города, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Иванов С.И. | -начальник отдела по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города, секретарь рабочей группы; |
| Аношко С.Ю. | -исполняющий обязанности начальника МО МВД России «Заринский» (по согласованию); |
| Бжицких Н.И. | -председатель комитета администрации города по финансам, налоговой и кредитной политике; |
| Бирюков А.М. | -генеральный директор ООО «Заринская сетевая компания» (по согласованию); |
| Буйнов Л.Н. | -начальник узла технической эксплуатации по г.Заринску и Заринскому району Восточного центра телекоммуникаций (по согласованию); |
| Визиряко Г.Н. | -начальник ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» (по согласованию); |
| Заковряжин А.А. | -заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города; |
| Золтуев И.А. | -технический директор ОАО «Алтай-Кокс» (по согласованию); |
| Исакова Л.В. | -заведующий отделом по образованию администрации города; |
| Лаговский А.В. | -генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию); |
| Литовченко Д.Н. | -начальник отделения УФСБ России по Алтайскому краю в городе Заринске (по согласованию); |
| Миляева В.В. | -председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города; |
| Овчинникова Н.Г. | -заместитель главы администрации города, председатель комитета по культуре; |
| Сердюк А.Е. | -старший мастер Заринского газового участка (по согласованию); |
| Федосов В.И. | -председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью; |
| Фокин В.И. | -исполняющий обязанности главного врача КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск» (по согласованию); |
| Шаванова Т.В. | -пресс-секретарь главы администрации города; |
| Шурыгин И.И. | -председатель комитета по физкультуре и спорту администрации города |

Глава администрации города                                                                                    И.И. Терёшкин

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Заринска Алтайского края ________________ И.И. Терёшкин «15» июля 2015г. |
| --- | --- | --- |

## ПЛАН

## мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории города Заринска Алтайского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Вид документа | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап (организационно-технический) в течение 2015 года |
|  | Подготовка проекта распоряжения администрации города Заринска, других нормативно-правовых актов муниципального образования о создании межведомственных рабочих групп (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК "Безопасный город" на территории города Заринска Алтайского края | Июль 2015 года | Распоряжение администрации города Заринска | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Доведение Концепции построения и развития аппаратно-програмного комплекса технических средств «Безопасный город» до должностных лиц предприятий, учреждений и организаций города | III квартал 2015 года | Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014 №2446, НПА Администрации Алтайского края, администрации города Заринска | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Разработку и введение в действие нормативного правового акта об организации управления мероприятиями по построению и развитию АПК «Безопасный город» муниципального образования; | IV квартал 2015 года |  | Администрация города |
| II этап (построения (развития) АПК «Безопасный город» 2016 - 2020 годы |
|  | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС муниципальных образований, ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город». | I-IIквартал 2016 года | 1.План организационных мероприятий по совершенствованию ЕДДС администрации города для функционирования АПК «Безопасный город»; 2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории города Заринска | III квартал 2016 года | материалы обследования | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | В течение 2016 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта | Заказчик |
|  | Разработка технического проекта по развитию (созданию» АПК «Безопасный город» на территории города Заринска | В течение 2017 года | Технический проект, согласованный МЧС России | Определяется на конкурсной основе |
|  | Проведение государственной экспертизы технического проекта | В течение 2017 года | Положительное решение государственной экспертизы | Заказчик |
|  | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город». | В течение 2017 года | Пакет документов для получения субсидии | Первый заместитель главы администрации |
|  | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ. | В течение 2017 года | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город» | Заказчик |
|  | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | В течение 2018 года | Распоряжение Администрации Алтайского края о подготовке диспетчеров, распоряжения Администраций муниципальных образований Алтайского края о переподготовке руководящего состава и диспетчеров ЕДДС | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | В течение 2018 года | АПК «Безопасный город» | Исполнитель работ |
|  | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город». Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории города Заринска | В течение 2019 года | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город»; 2. Акт ввода в эксплуатацию; 3. Постановление (распоряжение) главы администрации города о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город». | Заказчик, администрация города Заринска Исполнитель работ |
|  | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | В течение 2019 года | Обучение персонала ЦУКС, ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город» | Отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации города |
|  | Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город» | I квартал 2020 года | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город». | Администрация города |

Начальник отдела по делам ГОЧС

и мобилизационной работе

администрации города                                                                                                                                       С.И. Иванов