**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ № 1/2022**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края»**

**на 2018-2024 годы**

21 февраля 2022 года Администрация города Заринска

16.00 часов Малый зал

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: Нагорных В.Н. -  | первый заместитель главы администрации города |

Секретарь комиссии: Черникова Е.В. – главный специалист

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. План работы по программе «Формирование городской среды» в 2022 году.

2. Утверждение придомовых территорий на 2023 год.

3. Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году.

4. Дополнительные вопросы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Ф.И.О. присутствующего | Занимаемая должность | Отметка о присутствии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азгалдян Виктор Шагенович | * Глава города
 |  |
| 2 | Нагорных Виктор Николаевич | Первый заместитель главы города |  |
| 3 | Хрящева Наталья Валерьевна | Заместитель главы администрации города по социальным вопросам |  |
|  4 | Фисенко Александр Александрович | Председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города |  |
|  5 | Зяблицкая Евгения Александровна | Заместитель председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города |  |
| 6 | Миляева Валентина Владимировна  | Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации города  |  |
| 7 | Митин Анатолий Сергеевич | Заведующий строительным отделом комитета по строительству и архитектуре администрации города |  |
| 8 | Цаберябая Татьяна Владимировна | Председатель Заринского городского собрания |  |
| 9 | Панкратьев Константин Николаевич | Депутат Заринского городского Собрания депутатов по избирательному округу № 7, генеральный директор ООО «Крепость» |  |
|  10 | Дисюн Сергей Александрович | Заместитель председателя Заринского городского Собрания депутатов, начальник проектно-конструкторского отдела Технической дирекции АО «Алтай-Кокс» | на работе |
|  11 | Черникова Елена Владимировна | Главный специалист комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города |  |
|  12 | Кияшко Лада Николаевна | Пресс-секретарь главы города |  |
|  13 | Курганская Альбина Ивановна | Представитель собственников помещений многоквартирных домов, генеральный директор ООО «Заринское» |  |
|  14 | Пяткова Любовь Анатольевна | Представитель собственников помещений многоквартирных домов, директор ООО «Домсервис»  |  |
|  15 | Мухортов Дмитрий Николаевич | Представитель собственников помещений многоквартирных домов, директор ООО «Уют плюс» |  |
|  16 | Ушаков Алексей Владимирович  | Представитель собственников помещений многоквартирных домов, директор ООО «Город» |  |
|  17 | Макарова Татьяна Геннадьевна | Представитель собственников помещений многоквартирных домов, генеральный директор МУП «Стабильность» | Больничный лист |
|  18 | Майбурова Наталья Николаевна | Редактор газеты «Новое время» |  |

|  |
| --- |
|  |

1**. План работы по программе «Формирование городской среды» в 2022 году.**

Информирует: Нагорных В.Н.

Прошли торги, определены подрядчики, которые благоустроят придомовые и общественные территории в 2022 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование закупок | Планируемая сумма закупки, руб | Факт закупки, руб | Экономия, руб | Подписание конт-ка | Подрядчик | Примечание |
| 1 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда к многоквартирным жилым домам в рамках муниципальной программы по пр. Строителей, 14 в городе Заринске Алтайского края в 2022 г | 5 077 495,20р. | 4 849 007,88р. | 228487,32р. | контракт подписан | ООО "Дормаш плюс" | ООО "Заринское |
| 2 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда к многоквартирным жилым домам в рамках муниципальной программы по ул. Таратынова, 11 в городе Заринске Алтайского края в 2022 г | 2 656 366,00р. | 2 164 938,29р. | 491427,71р. | контракт подписан | ООО "Дормаш плюс" | ООО "Заринское |
| 3 | Благоустройство общественной территории возле ДК «Балиндер» по ул. Центральная в г. Заринске Алтайского края в 2022 г | 6 707 941,20р. | 6 674 401,49р. | 33 539,71р. | контракт подписан | ООО "Алтайстрой" |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда к многоквартирным жилым домам в рамках муниципальной программы по ул. Металлургов, 12 в городе Заринске Алтайского края в 2022 г  |  3 498 661,20р.  |  3 481 167,89р.  |  17 493,31р.  |  контракт подписан  | ООО "Алтайстрой" | ООО "Уют" |
| 5 | Выполнение работ по ремонту дворового проезда к многоквартирным жилым домам в рамках муниципальной программы по ул. Металлургов, 14/1 в городе Заринске Алтайского края в 2022 г  |  2 428 281,60р.  |  2 416 140,19р.  |  12 141,41р.  |  контракт подписан  | ООО "Дормаш плюс" | ООО "Уют" |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны от ул. Металлургов, 7 до ул. Таратынова в г. Заринске Алтайского края |  2 100 820,80р.  |  1 712 163,78р.  |  388657,02р.  |  контракт подписан  | ООО "Алтайстрой" |   |

Экономия на торгах позволила, включить еще один многоквартирный дом в реализацию программы на 2022 год по ул. Металлургов, 4.

Цаберябая Т.В. предложила организовать строительный контроль за процессом благоустройства общественных территорий.

Голосовали:

«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов.

Решение: доклад принять к сведению, организовать строительный контроль за процессом благоустройства общественных территорий.

**2. Утверждение придомовых территорий на 2023 год.**

Адресный перечень дворовых территорий, которые стоят в порядке очереди.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории | Управляющая компания | Дата подачи заявки | Сметная стоимость |
| 1 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 20 | ООО «Уют» | 10.01.2020 | Примерная стоимость1700 000,00 |
| 2 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/1 | ООО «Домсервис» | 12.03.2020 | Примерная стоимость 2 833 000,00 |
| 3 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д.1  | ООО «Заринское» | 07.04.2020 | Примерная стоимость 1 320 000,00 |
| 4 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 12/2 | ООО «Заринское» | 20.04.2020 | Примерная стоимость 1 180 800,00 |

Поступило предложение поставить в резерв придомовые территории по следующим адресам в случае экономии денежных средств на торгах в 2022 году:

- г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/1 (ООО «Город»), дата подачи заявки 06.05.2020 года, имеется положительное заключение на сумму 2 605 636,00 рублей;

- г. Заринск, ул. Металлургов, д. 8 (ООО «Домсервис»), дата подачи заявки 22.05.2020 года, примерная стоимость 2 213 000,00 рублей;

- пр. Строителей, дом 15 (ООО «Город»), дата подачи заявки 25.03.2021 года, имеется положительное заключение на сумму 1 316 255,00 рублей.

Голосовали:

«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов

Решение: Утвердить перечень придомовых территории благоустройства на 2023 год.

Поручение:

1. Комитету по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города направить перечень придомовых территорий в ООО «Жилищно-коммунальное управление» для представления в администрацию города информации по необходимости выполнения ремонтов коммунальных сетей для данных территорий с целью утверждения графика ремонтных работ на 2023 год.

2. Управляющим компаниям предоставить в комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью транспортом и связью на согласование дефектные ведомости и схемы участков ремонта до 01.06.2022 года.

3.Управляющим компаниям предоставить полный пакет документов, а также положительное заключение КАУ РЦЦС по придомовым территориям, которые планируются к благоустройству в 2023 году в комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью транспортом и связью, для последующего размещения на электронной площадке в срок до 30 июля 2022 года.

**3. Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 году.**

 Территории планируемые вынести на голосование посредством специализированной федеральной платформы Минстроя России:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование общественной территории | Адрес (при отсутствии адреса, привязка к местности) |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск, по ул.25 Партсъезда от ост. Баня до ост. Больница |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск, ул. 25 Партсъезда 34/1 у шк. №2 до ул. 25 Партсъезда, 38/2 |
| 3 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск, пр. Строителей д.27 пр. Строителей д. 26 |
| 4 | Сквер | 659100, город Заринск, пересечение ул. Советской и ул. Горького |
| 5 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск, ул. Металлургов,12 |
| 6 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск от ул. Металлургов, 15/3 до ул. Союза Республик, 22/3 |
| 7 | Благоустройство пешеходной зоны | 659100, город Заринск, от пр. Строителей д. 31/1 до ул.25 Партсъезда, 42/1 |
|  |

Голосование пройдет на Платформе Минстроя России с 15 апреля по 30 мая 2022 года, необходимое количество голосов по городу Заринску должно составить не менее 7941 .

Потребуется помощь управляющих компаний в размещение листовок, плакатов на подведомственной им территории.

Минстрой рекомендовал разместить дизайны-проекты визуализации по всем территориям, что наглядно было видно что на каждой территории планируем сделать.

Решение: Принять к сведению доклад.

Голосовали:

«За» - 15 голосов; «Воздержались» - 0 голосов; «Против» - 0 голосов

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: Нагорных В.Н.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Секретарь комиссии: Черникова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_