|  | Приложение №3 к Положению по учету объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования города Заринска Алтайского края от _____________ № _________ |
| --- | --- |

План

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по муниципальному образованию город Заринск Алтайского края

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер федерального имущества | Документ- основание для выделения средств федерального бюджета | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Остаток сметной стоимости, тыс., рублей, | Источники и объемы финансирования необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | Администрация города Заринска Строительство мемориального комплекса Воинам-интернационалистам. 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул. Воинов-Интернационалистов,4 | 726, 51914 | 2021 г. 2007 г. завершающая | нет | Нет | 726, 51914 | Нет | 726, 51914 | Нет | 2021 г. |
| 2 | Строительство спортивно-игровой площадки по пр. Строителей. 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 14 | 700, 00048 | 2021 г. 2014 г. завершающая | нет | нет | 700, 00048 | нет | 700, 00048 | нет | 2021 г. |
| 3 | Строительство полигона под твердые бытовые отходы | 2 798,000 | 2014 г. завершающая | нет | нет | 2 798,000 | нет | 2 798,000 | нет | - |
| 4 | Восстановление строительных конструкций автомобильного моста через р. Чумыш | 7 466,66666 | завершающая | нет | нет | 7 466,66666 | нет | 7 466,66666 | нет | - |

2. Объекты незавершенного строительства, в отношение которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в муниципальную собственность

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство полигона под твердые бытовые отходы | 2 798,000 | 2020 г. 2014 г. завершающая | нет | нет | 2 798,000 |  | 2 798,000 | 2021 |
| 2 | Восстановление строительных конструкций автомобильного моста через р. Чумыш | 7 466,66666 | 2020 завершающая | нет | нет | 7 466,66666 |  | 7 466,66666 | 2021 |

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Администрация города Заринска Строительство мемориального комплекса Воинам-интернационалистам. 659100, Алтайский край, г.Заринск, ул. Воинов-Интернационалистов,4 | 726, 51914 |  |  |  | 726, 51914 | 2021 |
| 2 | Строительство спортивно-игровой площадки по пр. Строителей. 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 14 | 700, 00048 |  |  |  | 700, 00048 | 2021 |

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |